# TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

## Amely létrejött 		Délegyháza Község Önkormányzata

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Képviseli: Dr. Riebl Antal, polgármester

-továbbiakban mint Megrendelő- és

PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft.

Székhely: 2089 Telki, Orgona u. 28.

Iroda, levelezési cím: 1126 Budapest, Kléh István u. 8/b.

T/F: 214-02-31, 225-06-56

E-mail: info@portaterv.hu

Képviseli: Marthi Zsuzsa, ügyvezető

-továbbiakban mint Tervező-

között az alábbi feltételek mellett:

- A Megrendelő megbízása alapján Tervező elvállalja:

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

- TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

- SZABÁLYOZÁSI TERV

- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

módosítását, a 2. pont szerinti részterületekre és részfeladatokra, az 1997. évi LXXVIII törvényben meghatározott tartalommal.

- Tervezési feladat:

- Árpád utca és Petőfi utca menti területek (Lke-1 építési övezet) telekméretének módosítása.

- A jelenlegi "Má-á" besorolású külterületeken (TSZ telep, Galla tanya), a meglévő lakóépületek felújítását, és a kismértékű bővítését lehetővé tevő övezeti besorolás kialakítása.

- A Településszerkezeti terven, ill. Szabályozási terven kijelölt Kt-1 temető bővítési terület rendezése, az erdőterület egy részének igénybevételének vizsgálata.

- Tervező az önkormányzati és az államigazgatási eljárásban érdekelt szervek körében egyeztetendő tervi munkarészeket és leírásokat az 1.sz. mellékletben részletezett példányszámban adja át Megrendelőnek, az ezen példányszámon felüli példányok számlázott költségét, Megrendelő a szerződés összegén felül, megtéríti.

- A tervezéshez szükséges részterületekre vonatkozó földhivatali digitális alaptérképet az Önkormányzat az 1. és 2. pontban rögzített feladatokhoz biztosítja tervező számára.

- A teljesítés helye a Megrendelő székhelye, illetve a terv postára adása.

- Megrendelő, a dokumentációk átadás-átvételétől számított 5 munkanapon belül nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, illetve esetleges észrevételeiről. Nyilatkozás hiányában a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni.

- A (rész)teljesítést akkor is elfogadottnak kell tekinteni, ha az előterjesztésre előkészített, és benyújtott anyagot a Képviselőtestület nem tárgyalja, vagy a Tervezőnek fel nem róható okból nem fogadja el. Ezen esetben a dokumentálás költségét levonva, az aktuális (rész)számlát Tervező benyújthatja.

- Tervezőt az 1. és 2. pontban vállalt tevékenységéért az alábbi díj illeti meg:

Tervezési díj:                              1.500.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 1.905.000 forint

Az Áfa értékét a számlázáskor érvényes jogszabályok szerint kell megállapítani.

- Tervező jogosult rész-számla benyújtására az 1. sz. mellékletben meghatározott ütemekben.

- Megbízó Jakab Istvánt bízza meg a terv átvételével és ellenőrzésével.

- Megbízó, a Tervező 1.sz. mellékletben szereplő ütemezés szerinti teljesítése után, az átadás-átvételtől számított 5 munkanapon belül nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, illetve esetleges észrevételeiről. Nyilatkozat hiányában a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. A teljesítést el kell fogadni, ha a leszállított tervdokumentáció a képviselő-testületi döntéseknek és határozatoknak és jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően készült el.

- Megbízó a díjat a teljesítés elfogadása után, a megküldött (rész-)számla kézhezvételétől számított 10 banki napon belül Tervező javára átutalással teljesíti.

- A szerződés teljesítésének határideje:			előirányzat: 2013. március …..

- (Részteljesítési határidők az 1.sz. melléklet szerint. Tervező az államigazgatási egyeztetés, és az önkormányzati jóváhagyás idejét nem tudja befolyásolni!)

- Tervező jogosult a szerződés határidejének, és tervezési díjának módosítását kezdeményezni, ha Megrendelő a tervezési feladatot (2. pont) módosítani kívánja.

- A megrendelő képviselője:		Dr Riebl Antal polgármester

A tervező képviselője:		Marthi Zsuzsa ügyvezető

- Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezése folytán, hatósági intézkedés következtében vagy műszaki szükségességből a tárgyi szerződés teljesítéséhez olyan tevékenység válik szükségessé, amelyet a Tervező nem vehetett figyelembe (kivéve a tervezői mulasztás esetét), illetve mely előírásoktól a Felek kölcsönös egyetértéssel tekintettek el, úgy a Felek a szerződést közös megegyezéssel módosítják. A tervezési díj nem tartalmaz környezeti vizsgálat és régészeti hatástanulmány készítésének díját, mert tervező jelen ismeretei szerint ez nem szükséges.

- Tervező részt vesz a Megrendelő által előzetesen egyeztetett időpontban összehívott egyeztetéseken, az illetékes Bizottság, illetve tervtanács előtti bemutatáson.

- Megrendelő kötelezettsége:

- Tervezési szerződés aláírása:					2012. július 31.

- Tervezés közben felmerült, döntést nem igénylő kérdésekre 3 munkanapon belül válaszol, a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja.

- A tervezéshez szükséges részterületekre vonatkozó földhivatali digitális alaptérkép biztosítása.

- A jelen szerződéshez csatolt 1.sz. melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

- A jelen szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.

- Tervező jogosult alvállalkozókat is bevonni a munkába, akiknek munkájáért egyetemlegesen felelősséget vállal.

Délegyháza, 2012………………………...

………....……………………				       …………………..………….

Tervező részéről:					Megrendelő részéről:

1.sz. melléklet

#### A TERVEZÉS ÜTEMEZÉSE, PÉLDÁNYSZÁM, TERVEZÉSI DÍJ RÉSZLETEZÉSE

A tervezési munka időigényét az alábbiaktól kell számítani:

- Az előző munkaszakasz befejezésétől, illetve értelemszerűen a szakbizottsági, a képviselő-testületi konzultációk jóváhagyó határozatának dátumától

- Az egyes munkarészek rész-számlájának teljesítésétől

|  | Munkarészek | Időigény | Dokumentáció pld. | Tervezési díj kifizetési ütemei | Tervezési díj ütemenként |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alaptérkép szerkesztése, települési vizsgálatok, helyzetfeltárás elvégzése, a terv programjának összeállítása | 1hét |  |  |  |
| 2. | Hivatali, tulajdonosi egyeztetések | 1hét |  |  |  |
| 3. | Az egyeztetéseken elhangzott észrevételek alapján képviselőtestületi előterjesztési anyag készítése | 3 hét | 2 pld | 20% | 300 000,- + áfa |
| 4. | Képviselőtestületi egyeztetés | 1 hét |  |  |  |
| 5. | Észrevételek átvezetése, államigazgatási egyeztetési anyag készítése | 4 hét | egyeztető szervek száma +2 pld | 60% | 900 000,-+áfa |
| 6. | Egyeztetés az államigazgatási eljárásban érdekelt szervekkel, társadalmi szervezetekkel. (Ezt a P.H. küldheti ki, egyeztetheti) (22 munkanap) | 6 hét |  |  |  |
| 7. | Észrevételek visszaépítése az anyagba, a módosítások és a tervezői válaszok leszállítása | 1 hét |  |  |  |
| 8. | Egyeztető tárgyalás megtartása | 2 hét |  |  |  |
| 9. | Javított tervdokumentáció leszállítása | 1 hét | 3 pld. | 10% | 150 000,- + áfa |
| 10. | Kifüggesztés közszemlére, a Területi Főépítészi Iroda állásfoglalásának beszerzése | 5 hét |  |  |  |
| 11. | A terv Képviselő-testületi jóváhagyása | 1 hét |  |  |  |
| 12. | A terv véglegesítése és leszállítása, visszaküldése az érintett szerveknek az összes véleménnyel együtt | 1 hét | 6 pld | 10% | 150 000,- +áfa |
| 13. | A rendelet hatálybalépése (+30 nap annak elfogadásától számítva) | 4hét |  |  |  |
|  | Összesen: | 31 hét |  | 100% | 1 500 000,-+áfa |

/A dőltbetűs egyeztetési fázisok időigényét a Tervező nem tudja befolyásolni./

A TERVEZÉSI MUNKA TARTALMA

Az. Étv. és a 253/1997. (XII.20.) korm.rendelet (OTÉK) tartalmi előírásainak megfelelően.

A tervezési munka Környezeti vizsgálatot és régészeti hatástanulmányt nem tartalmaz.