Előterjesztés munkaanyaga

a Képviselő-testület

2017. február 14-i ülésére

1. napirendi pont: 	A megnövekedett lakossági bejelentésekkel kapcsolatos döntések meghozatala ivóvízminőség javítása tárgyában

Folyamatosan érkeznek lakossági panaszok az ivóvíz minősége miatt mind Önkormányzatunkhoz, mind a DPMV Zrt. szolgáltatóhoz. A panaszokat folyamatosan továbbítjuk a DMPV Zrt-hez a probléma elhárítása érdekében. Az ivóvízzel kapcsolatosan tárgyalást tartottunk a DPMV Zrt. illetékes igazgatóival, melyen vendégeink részletesen ismertették a problémát. A fogyasztóknál időszakosan előforduló problémákat, a vízben megjelenő üledéket a vízvezeték-hálózat állapota okozza. Az ivóvízminőség-javító KEOP beruházásból a tervezés során kimaradt a vezetékhálózat mosatása, és a vezetékek lerakódásait az új vízkezelő berendezések által megtisztított ivóvíz kimossa, a lerakódott üledékek felkeverednek, és a vezetékhálózaton vándorolnak. A település tavak által tagolt elhelyezkedése és az ehhez igazodó elágazó és sok ágvéggel rendelkező vezetékhálózat miatt településünkön az egyéb mosatási technikák nem vezettek eredményre, a hálózat mechanikai mosatása szükséges. Ennek várható költsége nettó 8.748.100,- Ft + áfa, és a járulékos költségek, mint a mosatási pontok, tűzcsapok kiépítése, mely a nyertes pályázó által elkészítendő mosatási terv elkészülte után derül ki pontosan. A mosatás várható időtartama 20-25 nap, melyet legkésőbb május 15-ig szeretnének befejezni. A mosatásra a faluban Húsvét előtt, az üdülőterületen Húsvét után kerül sor lehetőség szerint. A mosatást a vízmű felől kell kezdeni, és a húsvéti ünnepek időszaka alatt a mosatás szünetelni fog. A Szolgáltató mindenképpen elvégezteti a mosatást, a költségviselésben kell még megállapodnunk. Elviekben megállapodás született arról is, hogy az Önkormányzat részt vállal a mosatás költségeiből. Az ivóvíz minőségének további javításához szükséges intézkedések tárgyában további egyeztetéseket folytatunk a DPMV Zrt-vel.

Határozati javaslat:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel az ivóvíz minőségének javítása érdekében szükséges megállapodások megkötését.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét és hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert a szükséges megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

Összeállította:

dr. Molnár Zsuzsanna

jegyző

Előterjesztéssé nyilvánítva: 2017. február 13.