- Délegyháza Község Önkormányzat

- Jegyzője

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Telefon: (24) 542-155, fax (24) 542-156, E-mail: jegyzo@delegyhaza.hu

_________________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

a Délegyháza Község Önkormányzatának 2013. október 22-én tartandó Képviselő-testületi ülésére a

Dunavarsány Város Önkormányzata megkeresésére

Szennyvíztisztító telep III. sz. tározótó iszapeltávolítása tárgyában

A DTÖSZ 2012 évi beszerzési, felújítási tervében meghatározott 30 millió forint összeg terhére az elmúlt évben az iszap egy része eltávolításra került. A DTV Zrt. becslése alapján további 7000 m3 iszap eltávolítására lenne szükség. A munkálatok megkezdése óta a tározó tó üzemen kívül van. Ennek okán a telepi technológia nem az engedélyezett feltételek szerint működik, a tisztított szennyvíz elhelyezés üzembiztonsága kritikus. A fentiek miatt a KDV KöTeViFe nyomatékosan felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy a tározótó iszap eltávolítását belátható időn belül el kell végezni. Amennyiben nem történik meg, úgy a hatóság köteles bírságot kiszabni. A derogáció idő leteltével már a felügyelőség a megvalósítás ütemezésére 2013. szeptembert jelölte meg.

Az ütemezés fő pontjai:

- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szükséges dokumentációk beszerzése.

- kivitelezés maximum 6 hónap meghatározásával 4 rész-számla és egy végszámla biztosításával, 60 napos fizetési határidővel.

- a szennyvíziszap tényleges kivételének időpontja, a megindítást követő 6. hónap, mely előreláthatólag 2014. 04 hó.

A fentiek lebonyolítását a DTÖSZ végzi. A munkálatok becsült értéke nettó 70 millió forint, melyet a koncessziós szerződés szerinti arányban 10,13% nagyságban kell biztosítani.

A Társulás tájékoztatása szerint rendelkezik a tagok által elfogadott és a tag Önkormányzatok költségvetésében rögzített összegű felújítási forrással a 2013 évre, melyből jelentős felhasználás még nem történt meg, és várhatóan az év végéig nem is lesz szükséges akkora összegben, hogy ne maradjon fedezet a beruházás megvalósítására.

További telefonon történt tájékoztatás szerint nagy valószínűséggel az idei évben nem jelent fizetési kötelezettséget az iszap eltávolítás.

Határozati javaslat:

A Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület eldönti, hogy hozzájárul a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztárulás 2013 évi Felújítási és Beszerzési Tervétől eltérően, az Önkormányzat által biztosított forrásból a becsült 70 millió forint 10,13 %-át, azaz nettó 7.091.000,- Ft, bruttó 9.005.570,- Ft-ot a Szennyvíztisztító telep III. sz. tározótavának iszapeltávolítására fordít. Felhatalmazza polgármestert, hogy az Önkormányzatot terhelő kötelezettségvállalás mértéke nem haladja meg az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében rögzített fedezet összegét.

Délegyháza, 2013. október 11.

Készítette: Dóra Aladárné

Az előterjesztést jóváhagyta:	Dr. Molnár Zsuzsanna

Jegyző