Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető

Koncessziós Zrt.

I. számú melléklet

Ivóvíz üzletág

2013. évi felújítási terv

Felújítások:

DÉLEGYHÁZA

2012. Felújítási terv megvalósulás

Délegyházán a tervidőszakban tervszerinti felújítás nem történt.

Tervben szereplő rendkívüli felújításban

- 1 db tűzcsap csere

- 600 db vízóra csere / négyéves periódus /

történt meg.

2013. Felújítási terv

A felújítási tervben a 17-18 éves tűzcsapok szükségszerinti felújítása szerepel.

A kutakhoz tervezett motoros tolózárak beépítése a 17-18 éves  kézi tolózárak cseréjét jelenti.

A vízórák cseréje a négyévenkénti törvényileg előírt hitelesítés és a Koncesszió Szerződés 5.sz. melléklet 4.1.4 bekezdése szerint történik. A vízóra cserék esetén a négyéves ciklus biztosítása érdekében jelentkezik az I. prioritásban az összeg.

Délegyháza 2010.02.08.-án ivóvízkezelő berendezés létesítésére és ivóvíz hálózat felújításra pályázatot nyújtott be. Amennyiben a felújítási terv egyes elemei a pályázat keretén

belül valósulnak meg a felszabaduló pénzeszközökből javasoljuk a Nomád part és a Robinzon park közötti ivóvíz körgerinc vezeték kiépítését mely egyrészt biztosítja az ellátatlan területek ivóvíz ellátását, másrészt a pangó víz megszűnésével javul a vízminőség valamint egyenletes nyomást biztosít a hálózaton.

Valamint javasoljuk az Üdülősétány végén és az Óbudai telep egyes utcáinak ívó víz gerincvezeték kiépítését.