Előterjesztés munkaanyaga a Képviselő-testület

2016. november 21-i ülésére

4. Útfelújítások ügye (elvi döntés)

Tisztelt Képviselő-testület!

Délegyháza Község Önkormányzata fejlesztési programjában kiemelt feladatként szerepel a szilárd útburkolattal nem rendelkező helyi utak szilárd burkolattal történő ellátása, valamint a megrongálódott útburkolat helyreállítása.

Pályázati támogatás a helyi utak építésére továbbra sem várható, valamint a tanyákon, üdülőterületeken az „Önerős” helyi útépítés sem megoldható.

Fentiekre tekintettel Délegyháza Község Önkormányzatának Polgármestere kezdeményezi, hogy a tanyasi és üdülőterületi területeken, valamint a falu központjában is, ahol „önerős” helyi útépítés nem megoldható, bruttó 50 millió Forint összegben Délegyháza Község Önkormányzata kezdje meg jövő tavasszal az útépítést saját erejéből.

Kérem, hogy a Képviselő- testület adjon javaslatot, hogy mely utakkal, milyen szempontok alapján kezdjük a szilárd burkolattal (mart aszfalttal) történő ellátást, és az útburkolat helyreállítását.

Az előterjesztéshez egy táblázatot is csatolok, amiből látszik, hogy melyik utca, út milyen hosszú és milyen nagyságrendű a különböző szilárd burkolattal történő ellátás költsége. Az általunk javasolt megoldásokat keretbe foglaltam.

A buszforgalom miatt, elsősorban a Galla tanyai út Tsz telep felé vezető szakaszát és Tsz telepi utat kellene elsőként javítani, illetve a meglévő utat vagy mindkét oldalon 0,5m-rel, vagy az egyik oldalon 1m-rel kiszélesíteni. Ez kb. bruttó 15 120 000.-Ft- ba kerülne.

A Gallai úttal kapcsolatban felmerült egy másik lehetőség is, hogy az Árpád u. Némedi utca sarok (buszfordulótól) kezdve a Gallai úti Sallai kocsma kereszteződéséig 1700 fm hosszan és 5,5 m szélességben melegen hengerelt, 4-5 cm vastag aszfalt burkolattal látnánk el a meglévő utat az útpadka szintezésével. Ennek összköltsége 35 000 000.-Ft lenne.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a II-III. tó közötti összekötő hidat (Újpesti sor –Bányász sor) az önkormányzati kisbusz számára közlekedésre alkalmassá tesszük. Az erre vonatkozó felmérés eredményét várhatóan a Képviselő- testületi ülésig megkapjuk, és pótlólag megküldjük Önöknek.

Határozati javaslat:

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Délegyháza helyi közút kezelője úgy dönt, hogy a……………………………….utakon, ……………………………szilárd burkolattal

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

…………………………………………..		……………………………

ahol pályázati támogatás a helyi utak építésére nem várható, valamint az „önerős” helyi útépítés nem megoldható, bruttó 50 millió Forint összegben Délegyháza Község Önkormányzata megkezdi az útépítést saját erejéből. A Képviselő testület megbízza a polgármestert a fentiekhez szükséges intézkedések és előkészítő munkálatok elvégzésére a Polgármesteri Hivatal és szükséges szakemberek bevonásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Délegyháza, 2016. november 17.

Összeállította:

Tisza Gabriella

településüzemeltetési előadó

Előterjesztéssé nyilvánítva: 2016. november 21.